Контрольно-счётная комиссия Тужинского района

Акт

пгт Тужа                                                                                                                  22.05.2020 г.

Председателем Контрольно-счётной комиссии Тужинского муниципального района Таймаровым А.С. совместно с заместителем прокурора Тужинского района Рябовым А.Ю. проведена проверка законности и результативности использования субсидии бюджету муниципального образования Пачинское сельское поселение Тужинского района Кировской области из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области в 2019 году.

Проверка начата: 21.05.2020

Окончена: 22.05.2020

Проверкой установлено:

Администрацией Пачинского сельского поселения и Министерством социального развития Кировской области заключено Соглашение от 22.04.2019 № 058-п о реализации инвестиционных программ и проектов, прошедших в 2019 году конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области на территории муниципального образования Пачинское сельское поселение Тужинского района Кировской области (далее - Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление в 2020 году бюджету Пачинского сельского поселения (далее – Поселение) из областного бюджета субсидии на софинансирование на территории Поселения инвестиционного проекта (далее – Субсидия) - ремонт проезжей части улицы Садовая в с. Пачи протяжённостью 150 м с устройством контейнерных площадок и установкой контейнеров (далее – Мероприятие).

На участие в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области (далее – ППМИ) в 2019 году принято решение Пачинской сельской Думы от 22.05.2018 № 10/35.

По участию жителей с. Пачи в ППМИ в 2019 году в соответствии с решением Пачинской сельской Думы от 18.07.2018 № 10/38 проводился опрос граждан на территории Пачинского сельского поселения - с. Пачи с 20.07.2018 по 30.07.2018.

Заполнялись опросные листы волеизъявления жителя с. Пачи.

Решением Пачинской сельской Думы от 07.08.2018 № 14/41 утверждены результаты опроса граждан на территории Пачинского сельского поселения - с. Пачи.

Участие в опросе приняли 135 человек – 75 % от числа граждан старше 18 лет, постоянно проживающих на территории с. Пачи. Согласие на участие в 2019 году в ППМИ выразили 135 человек.

Большинством опрашиваемых граждан выражено согласие на поддержку Мероприятия.

Постановлением администрации Поселения от 26.12.2018 № 108 утверждён План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд администрации Поселения на 2019 год (далее – План-график).

Постановлением администрации Поселения от 15.05.2019 № 50 внесены изменения в План-график (включено Мероприятие).

Начальная (максимальная) цена Мероприятия – 556 246 рублей.

Обоснование начальной (максимальной) цены – локальный сметный расчёт, утверждённый главой администрации Поселения 26.10.2018.

Сметный расчёт проверен в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» 31.10.2018.

Аукционной документацией предусмотрен размер обеспечения исполнения контракта - 5 % от начальной (максимальной) цены Мероприятия (27 812,3 рублей).

Обеспечение исполнения контракта предоставлено в форме банковской гарантии Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) № 365403 от 07 июня 2019 года на 27 812,3 рублей и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

На аукцион подана единственная заявка.

На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 07.06.2019, проведённого с соблюдением требований Закона № 44-ФЗ, администрация Поселения (далее – Заказчик) и Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги» (далее – Подрядчик) заключили муниципальный контракт № 0140300038019000001-0174696-01 от 18.06.2019 (далее – Контракт) на выполнение Мероприятия.

Цена Контракта – 556 246 рублей.

Срок выполнения Мероприятия до 31.08.2019.

По Мероприятию все работы Подрядчиком выполнены своевременно.

Акт приёмки в эксплуатацию объекта в рамках реализации ППМИ 2019 от 30.08.2019 подписан представителями Заказчика и Подрядчика, строительного контроля, председателем инициативной группы.

Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) от 24.12.2019.

Общий журнал работ по Мероприятию имеется. Сроки выполнения работ в журнале соответствуют срокам выполнения Мероприятия в акте о приёмке выполненных работ.

Пунктом 8.2. Контракта установлено: «Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 3 (трёх) лет с момента подписания сторонами акта о приёмке в эксплуатацию объекта».

Предоставлен гарантийный паспорт на 3 года, сертификаты качества, паспорта продукции.

В соответствии с пунктом 2.5. Контракта: «Оплата по Контракту осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2)» (по 23.01.2020).

Расчёты с Подрядчиком за выполнение Мероприятия (местный бюджет, средства населения и спонсоров) Заказчик произвёл своевременно, в соответствии с Контрактом - платёжное поручение № 483 от 24.12.2019 на 141 656 рублей.

В 2020 году расчёты с Подрядчиком произведены несвоевременно - платёжное поручение № 36 от 04.02.2020 на 414 590 рублей (субсидия из областного бюджета).

С нарушением статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации израсходовано 414 590 рублей.

Технический надзор над выполнением Мероприятия осуществляло ООО «ВИТ» (далее – Подрядчик № 1).

Заказчик и Подрядчик № 1 заключили муниципальный контракт № 1 от 19.06.2019 на оказание услуг по осуществлению функций технического надзора над выполнением Мероприятия на 8 344 рубля. Заказчик своевременно (в соответствии с муниципальным контрактом № 1) оплатил Подрядчику № 1 выполненные услуги по техническому надзору.

Платёжное поручение № 482 от 24.12.2019 на 8 344 рубля.

Сбор средств на выполнение Мероприятия с населения осуществлялся через кассу Поселения (по ведомости), с дальнейшей сдачей средств на счёт в банке. Спонсоры – перечислением на счёт Поселения.

Отчёт об исполнении Контракта размещён в единой информационной системе своевременно.

Отчёт о расходовании субсидии из областного бюджета составлен правильно, представлен в Министерство социального развития Кировской области своевременно. Условия софинансирования из бюджета Поселения, установленные Соглашением, выполнены.

Председатель

Контрольно-счётной комиссии                                                        А.С. Таймаров

Заместитель прокурора

Тужинского района                                                                                А.Ю. Рябов

Глава администрации

Пачинского сельского поселения                                                        А.А. Игитов

Главный бухгалтер                                                                               Г.И. Игитова